**Информация**

по результатам контрольного мероприятия **«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию программ (проектов) инициативного бюджетирования в 2023 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой Брасовского районов Брянской области).**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2. плана работы Контрольно-счетной палаты Брасовского района на 2024 год.

Период проведения: апрель-июнь 2024 года.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Брасовского района, Глодневская сельская администрация, Крупецкая сельская администрация, Вороновологская сельская администрация, Добриковская сельская администрация.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Администрация Брасовского района:

1. В нарушение части 65.1. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 09.06.2023 № 0127200000223003069\_78414 на выполнение работ по благоустройству площади им. В.И. Ленина в рп. Локоть Брасовского района Брянской области администрацией Брасовского района не принималось.

2. В нарушение пункта 2.3 муниципального контракта от 09.06.2023

№ 0127200000223003069\_78414 оплата выполненных работ по благоустройству площади им. В.И. Ленина в рп. Локоть Брасовского района Брянской области осуществлена администраций Брасовского района позже установленного контрактом срока на 11 рабочих дней, что могло повлечь за собой требование подрядчика об уплате пени заказчиком за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ.

3. В нарушение пункта 4.1 муниципального контракта от 09.06.2023

№ 0127200000223003069\_78414 ИП Какояном А.Д. работы выполнены с

отступлениями от сметных расчетов, ООО «ЭЛЕКТРО-СТРОЙ ДЕЛО» в нарушение пункта 5.3.4 договора от 09.06.2023 проверка достоверности сведений в акте оприемке выполненных осуществлена не должным образом, в результате администрацией Брасовского района по объекту «Благоустройство площади им. В.И. Ленина в рп Локоть Брасовского района Брянской области» неправомерно оплачены подрядчику ИП Какояну А.Д. завышенные объемы работ в сумме 3,6 тыс. рублей и завышенные затраты по перевозке асфальтобетонной смеси в сумме 30,8 тыс. рублей.В нарушение пункта 5.1.2 договора подряда от 26.06.2023 ИП Какоян А.Д.работы по благоустройству площади им. В.И. Ленина в рп Локоть Брасовского района Брянской области выполнены с отступлениями от локальной сметы, администрацией Брасовского района контроль за качеством выполняемых работ осуществлен не должным образом, что привело к неправомерной оплате подрядчику, завышенной стоимости работ в сумме 13,1 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия нарушения, допущенные

в результате оплаты завышенной стоимости работ и затрат устранены:

администрацией Брасовского района приняты дополнительные работы

по устройству покрытий из асфальтобетонных смесей тротуаров к площади им. В.И.Ленина на сумму 47,6 тыс. рублей.

4. В нарушение статьи 17 Закона Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» администрацией Брасовского района Брянской области в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство площади им. В.И. Ленина в рп. Локоть Брасовского района Брянской области» осуществлен ремонт объекта культурного наследия регионального значения при отсутствии задания, разрешения, согласованной проектной документации, надзора со стороны органа охраны объектов культурного наследия Брянской области.

Вороновологская сельская администрация:

1. Подрядчиком – ИП Трусовым А.В. работы, предусмотренные

муниципальным контрактом от 17.07.2023 № 0127200000223004083 выполнены

с отступлениями от «Описания объекта закупки», являющегося Приложение

№ 1 к муниципальному контракту, заказчиком – Вороновологской сельской

администрацией контроль за качеством работ и материалов осуществлен

не должным образом, что повлекло приемку хоккейной коробки,

не соответствующей условиям контакта: в верхней части борта отсутствует

поручень из ПНД, на 1 калитке отсутствует запирающий механизм, на 2 калитках отсутствует самозакрывающийся замок, на воротах отсутствуют засов

и откатные ролики, стальная рама ограждения за воротами изготовлена из трубы 40х20 мм, тогда как следовало изготовить из трубы 40х25 мм.

Глодневская сельская администрация:

1. При заключении договоров от 28.07.2023 № 1 и от 31.07.2023 № 2

с ИП Денисовым А.В. на выполнение работ по благоустройству Братской могилы в с. Глоднево Брасовского муниципального района Брянской области Глодневской сельской администрацией не обеспечено буквальное соблюдение требований части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, устанавливающей срок оплаты в рабочих днях.

2. В нарушение пункта 6.5 договора от 28.07.2023 № 1 работы по

благоустройству Братской могилы в с. Глоднево Глодневской сельской

администрацией оплачены на 5 рабочих дней позже установленного договором срока.

3. В нарушение пункта 6.5 договора от 31.07.2023 № 2 работы по

благоустройству Братской могилы в с. Глоднево Глодневской сельской

администрацией оплачены ИП Денисову А.В. на 3 рабочих дня позже

установленного договором срока.

4. В действиях Глодневской сельской администрации отмечены признаки искусственного дробления сделки при заключении договоров с ИП Денисовым А.В.на выполнение работ по благоустройству Братской могилы в с. Глоднево от28.07.2023 № 1 на сумму 571,7 тыс. рублей и от 31.07.2023 № 2 на сумму 428,3 тыс.рублей, что не соответствует положениям статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,устанавливающимспринцип обеспечения конкуренции.

5. Договоры с ИП Денисовым А.В. от 28.07.2023 № 1 и от 31.07.2023 № 2

на выполнение работ по благоустройству Братской могилы в с. Глоднево

Брасовского муниципального района Брянской области заключены администрацией Глодневской сельской администрации без использования сервиса «Электронный магазин Брянской области», что не отвечает положениям статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и создает риск неэффективного использования бюджетных средств.

6. В нарушение пунктов 1.1, 4.1.1 договора подряда от 31.07.2023 № 2

подрядчиком ИП Денисовым А.В. работы по объекту «Благоустройство Братской могилы в с. Глоднево» Брасовского муниципального района Брянской области выполнены с отклонениями от сметной документации, а заказчиком – Глодневской сельской администрацией надзор и контроль за выполнением работ по настоящему договору осуществлен не должным образом, что повлекло оплату завышенных объемов работ в рамках исполнения договора подряда от 31.07.2023 № 2 в сумме 21,0 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия Глодневской сельской администрацией приняты дополнительные работы и материалы по устройству подстилающего слоя из мраморной крошки и стоимости декоративных вазонов на сумму 22,4 тыс. рублей.

7. При постановке земельного участка, на котором расположена «Братская могила 40 воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении села Глоднево» на кадастровый учет вид размешенного использования земельного участка следовало отнести к землям

историко-культурного населения (статья 99 Земельного кодекса РФ, приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»).

Крупецкая сельская администрация:

1. В нарушение пункта 2.3.1 договора от 27.06.2023 № ПТО 27/06 и № ПТО 27/06-2 работы по благоустройству детской спортивно-игровой площадки«Планета Детство» в д. Крупец Брасовского муниципального района Брянской области оплачены Крупецкой сельской администрацией на 33 рабочих дня позже установленного договорами срока.

2. В действиях Крупецкой сельской администрации отмечены признаки

искусственного дробления сделки при заключении договоров с ООО «Забава-Спорт» от 27.06.2023 № ПТО 27/06 на благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Планета Детство» малыми архитектурными формами – оборудованием на сумму 500,0 тыс. рублей и с ООО «ЮАМЕТ» от 27.06.2023 № ПТО 27/06-2 на благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Планета Детство» малыми архитектурными формами – оборудованием на сумму 500,0 тыс. рублей, что не соответствует положениям статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливающим принцип обеспечения конкуренции.

3. Договора с ООО «Забава-Спорт» от 27.06.2023 № ПТО 27/06 и с ООО

«ЮАМЕТ» от 27.06.2023 № ПТО 27/06-2 на благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Планета Детство» малыми архитектурными формами –оборудованием Крупецкой сельской администрацией Брасовского муниципального района Брянской области заключены без использования сервиса «Электронный магазин Брянской области», что не отвечает положениям статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и создает риск неэффективногоиспользования бюджетных средств.

Добриковская сельская администрация:

1. В нарушение пункта 3.1 договора от 26.06.2023 № ПТО 26/06 работы

по благоустройству детской спортивно-игровой площадки «Спорт и дети» в с. Добрик Брасовского муниципального района Брянской области на сумму 495,0 тыс. рублей выполнены ООО «Забава-Спорт» позже установленного срока на 16 рабочих дней.

2. В нарушение пункта 3.1 договора от 26.06.2023 № ПТО 26/06-5 работы по благоустройству детской спортивно-игровой площадки «Спорт и дети» в с. Добрик Брасовского муниципального района Брянской области на сумму 500,0 тыс. рублей выполнены ООО «ЮАМЕТ» позже установленного срока на 16 рабочих дней.

3. В действиях Добриковской сельской администрации отмечены признаки искусственного дробления сделки при заключении договоров с ООО «Забава-Спорт» от 26.06.2023 № ПТО 26/06 на благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Спорт и дети» в с. Добрик Брасовского муниципального района Брянской области на сумму 495,0 тыс. рублей и с ООО «ЮАМЕТ» от 26.06.2023 № ПТО 26/06-5 на благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Спорт и дети» в с. Добрик Брасовского муниципального района Брянской области на сумму 500,0 тыс. рублей, что не соответствует положениям статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», устанавливающим принцип обеспечения конкуренции.

4. Договоры с ООО «Забава-Спорт» от 26.06.2023 № ПТО 26/06 и с

ООО «ЮАМЕТ» от 26.06.2023 № ПТО 26/06-5 на благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Спорт и дети» в с. Добрик Брасовского муниципального района Брянской области Добриковской сельской администрацией заключены без использования сервиса «Электронный магазин Брянской области», что не отвечает положениям статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и создает риск неэффективного использования бюджетных средств.

**Внесены предложения:**

**Администрации Брасовского района:**

1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать

нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и недостатки.

2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов муниципальных образований Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 15.04.2019 № 163-п, в случае участия в конкурсе инициативных проектов.

3. Приемку и оплату выполненных работ производить в соответствии

с условиями заключенных контрактов (договоров).

4. Соблюдать требования части 65.1 Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае внесения изменений в существенные условия контракта.

5. Соблюдать требования статьи 17 Закона Брянской области

от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области» при осуществлении ремонта объектов культурного наследия.

**Вороновологской сельской администрации:**

1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать

нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и недостатки.

2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов муниципальных образований Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 15.04.2019 № 163-п, в случае участия в конкурсе инициативных проектов.

3. Приемку объекта закупки производить в соответствии с условиями

заключенных контрактов (договоров).

4. Организовать претензионную работу в отношении ИП Трусова А.В.

за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 17.07.2023 № 0127200000223004083 при выполнении работ по установке хоккейной коробки.

**Глодневской сельской администрации:**

1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать

нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и недостатки.

2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов муниципальных образований Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 15.04.2019№ 163-п, в случае участия в конкурсе инициативных проектов.

3. При заключении договоров на поставку товаров, выполнения работ,

оказания услуг руководствоваться положениями статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. В целях соблюдения положений статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ иоказания услуг использовать сервис «Электронный магазин Брянской области»,предусматривать положения, регламентирующие ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за нарушение обязательств по договорам.

5. Устанавливать срок оплаты работ по контракту (договору) руководствуясь требованиями части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Приемку и оплату выполненных работ производить в соответствии с

условиями заключенных контрактов (договоров).

7. Обеспечить соблюдение требований статьи 99 Земельного кодекса

Российской Федерации и приказа Росреестра от 10.11.2020 № П/0412

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» в отношении земельного участка, в границах которого проведены работыпо благоустройству братской могилы 40 воинов, погибших в 1943 году в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении села Глоднево.

**Крупецкой сельской администрации:**

1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать

нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и недостатки.

2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов муниципальных образований Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 15.04.2019 № 163-п, в случае участия в конкурсе инициативных проектов.

3. При заключении договоров на поставку товаров, выполнения работ,

оказания услуг руководствоваться положениями статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливающей принцип обеспечения конкуренции.

4. Оплату выполненных работ производить с соблюдением установленных договорами сроков.

**Добриковской сельской администрации:**

1. Рассмотреть итоги контрольного мероприятия, проанализировать нарушения и недостатки, отмеченные в акте по результатам контрольного мероприятия, принять меры по их недопущению в дальнейшем, а также по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения и недостатки.

2. Обеспечивать соблюдение требований Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов муниципальных образований Брянской области, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 15.04.2019№ 163-п, в случае участия в конкурсе инициативных проектов.

3. При заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг руководствоваться положениями статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. В целях соблюдения положений статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг использовать сервис «Электронный магазин Брянской области», предусматривать положения, регламентирующие ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за нарушение обязательств по договорам.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Брасовского района Л.Н.Брускова