АДМИНИСТРАЦИЯ   БРАСОВСКОГО РАЙОНА

БРЯНСКАЯ     ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 31 »   декабря     2015 г. №   547

п. Локоть

О порядке принятия решений о

подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности

Брасовского района и приобретение объектов

недвижимого имущества в муниципальную

собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Брасовского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Брасовского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – Порядок).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брасовского муниципального района в сети Интернет.

Глава администрации района                                       		      С.Н. Лавокин

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации Брасовского района от 31.12.2015 г. №547 |
| --- | --- |

- ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности  Брасовского района и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность

I. Основные   положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Брасовского района (далее – бюджета района) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Брасовского района  и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Брасовского района (далее соответственно – бюджетные инвестиции, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящихся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Брасовского района.

(далее – решение).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества – определение объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации,  проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также определение главного распорядителя средств бюджета Брасовского района, муниципального заказчика, в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

- реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества – осуществление бюджетных инвестиций в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельных участков,  подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства.

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный распорядитель средств бюджета Брасовского района  в рамках которого планируется осуществлять  инвестиции  в целях строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации технического перевооружения объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества.

4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Брасовского района исходя из прогнозов и программы социально-экономического развития Брасовского района;

б) поручений и указаний Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области и Главы администрации Брасовского района;

в) оценки эффективности использования средств бюджета района, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории соответственно Брасовского района и  муниципальных образований поселений.

II. Подготовка проекта решения

5. Проект решения подготавливается  Главным распорядителем в форме проекта  правового акта администрации района.

В проект решения включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета района, направляемых на капитальные вложения.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

6. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства – в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества);

в) наименование главного распорядителя;

г) наименование застройщика (заказчика) (при наличии);

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и 
(или) приобретения объекта недвижимого имущества;

ж) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемую стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с указанием размера инвестиций, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением размера инвестиций, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего объема предоставляемых инвестиций по годам  реализации инвестиционного проекта, с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

7. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета  района соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий в целях корректировки проектной документации.

8. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем муниципальной программы Брасовского района (в случае если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным исполнителем) проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснование к нему в финансовый отдел администрации Брасовского района (далее – финансовый отдел) и отдел строительства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, если они не являются инициаторами проекта решения, на согласование не позднее, чем за два месяца до определенной в установленном порядке даты начала рассмотрения бюджетных проектировок на текущий финансовый год предложений по определению бюджетных ассигнований бюджета района  на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества.

9. Оценка влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий соответственно Брасовского района и муниципальных образований поселений проводится отделом строительства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства в порядке, определяемом Администрацией района, с учетом взаимной увязки этого объекта с иными объектами капитального строительства муниципальной собственности, строительство которых осуществляется либо планируется осуществить на соответствующей территории на основании документов территориального планирования  Брасовского района.

10. Необходимым условием согласования проекта решения финансовым  отделом администрации района является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки обоснованности указанного расчета, представляются в финансовый отдел администрации района одновременно с проектом решения.

11. Обязательным условием согласования проекта решения финансовым отделом администрации района является положительное заключение этого  отдела  об эффективности использования средств бюджета Брасовского района, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, представляются в финансовый отдел администрации района одновременно с проектом решения.

12. В случае выдачи финансовым отделом администрации района отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета района, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, либо объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

13. Финансовый отдел администрации района, отдел строительства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации района рассматривают проект решения в течение 30 дней с даты его поступления.

14. После согласования проекта решения со структурными подразделениями  администрации  Брасовского района, указанными в пункте 13 настоящих Правил, главный распорядитель вносит в установленном порядке в администрацию Брасовского района проект решения в форме проекта нормативного правового акта администрации Брасовского района.

15. Главный распорядитель подготавливает сводный перечень инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными в установленном порядке решениями в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и представляет на утверждение в администрацию Брасовского района не позднее определенной в установленном порядке даты представления прогноза социально-экономического развития Брасовского района и проекта бюджета Брасовского района на очередной финансовый год.